📊 ÉTAT D'AVANCEMENT DÉTAILLÉ - KILI CRM V2

✅ PHASE 1 : Modèles Core (COMPLÉTÉE à 100%)

| # | Modèle | Backend | Frontend | Routes | Statut Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Company (Organisation) | ✅ Complet | ✅ CRUD UI | ✅ Toutes | ✅ 100% |
| 2 | Plan | ✅ Modèle | ❌ Pas d'UI | ❌ Aucune | ⚠️ 40% |
| 3 | User | ✅ Complet | ✅ CRUD UI + Livewire | ✅ Toutes | ✅ 100% |
| 4 | Role | ✅ Complet | ✅ CRUD UI | ✅ Toutes | ✅ 100% |
| 5 | PipelineStage | ✅ Complet | ✅ UI Complète | ✅ Toutes | ✅ 100% |

Progression Phase 1 : 88% ✅

✅ PHASE 2 : CRM Business (COMPLÉTÉE à 90%)

| # | Modèle | Backend | Frontend | Routes | Statut Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prospect (Target) | ✅ Complet | ✅ CRUD UI | ✅ Toutes | ✅ 100% |
| 2 | Interaction (ProspectionInteraction) | ✅ Complet | ✅ Partiel | ✅ Routes imbriquées | ⚠️ 80% |
| 3 | Client | ❌ Non créé | ❌ Pas d'UI | ❌ Aucune | ❌ 0% |
| 4 | Appointment | ✅ Modèle | ❌ Pas d'UI | ✅ Routes | ⚠️ 60% |

Progression Phase 2 : 60% ⚠️

❌ PHASE 3 : Commerce (NON DÉMARRÉE)

| # | Modèle | Statut |
| --- | --- | --- |
| 1 | Product | ❌ 0% |
| 2 | Sale | ❌ 0% |
| 3 | SaleProduct | ❌ 0% |
| 4 | Fidelisation | ❌ 0% |

Progression Phase 3 : 0% ❌

⚠️ PHASE 4 : Support & Analytics (PARTIELLEMENT DÉMARRÉE)

| # | Modèle | Backend | Frontend | Routes | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reminder | ✅ Modèle complet | ❌ Pas d'UI | ✅ Routes | ⚠️ 60% |
| 2 | Notification | ❌ Non créé | ❌ Pas d'UI | ❌ Aucune | ❌ 0% |
| 3 | TicketSupport | ❌ Non créé | ❌ Pas d'UI | ❌ Aucune | ❌ 0% |
| 4 | ObjectifCommercial | ❌ Non créé | ❌ Pas d'UI | ❌ Aucune | ❌ 0% |
| 5 | StatistiqueGlobale | ❌ Non créé | ❌ Pas d'UI | ❌ Aucune | ❌ 0% |

Progression Phase 4 : 12% ⚠️

🎯 RÉSUMÉ GLOBAL

🚀 PROCHAINES ACTIONS PRIORITAIRES

Option A : Finaliser Phase 2 (Recommandé)

- ✅ Créer le modèle Client

- ✅ Interface UI complète pour Interactions

- ✅ Interface UI complète pour Appointments

- ✅ Système de conversion Prospect → Client

Option B : Terminer Phase 1

- ✅ Créer interface UI complète pour Plans

- ✅ Intégration Plan ↔ Company ↔ Subscription

Option C : Démarrer Phase 3 (Commerce)

- ✅ Créer modèle Product

- ✅ CRUD complet pour les produits

Phase 2 - Module CRM Commercial : Explication Complète

🎯 Vision Globale

La Phase 2 vise à créer un système CRM complet dédié à l'activité commerciale. C'est le cœur métier de l'application où les équipes sales vont passer la majorité de leur temps. L'objectif est de leur permettre de gérer efficacement leur prospection téléphonique, leurs suivis clients, et de maximiser leur taux de conversion.

📊 Les 5 Piliers du Module Commercial

1. Gestion des Prospects

C'est la base de données centrale de tous les contacts potentiels. Chaque prospect représente une entreprise ou une personne susceptible de devenir cliente. Le système doit permettre de stocker toutes les informations essentielles : coordonnées complètes, poste occupé, entreprise, source d'acquisition, et surtout l'étape actuelle dans le processus de vente.

Les commerciaux doivent pouvoir filtrer rapidement par statut, chercher par nom ou entreprise, et avoir une vue d'ensemble avec des statistiques en temps réel : combien de nouveaux prospects cette semaine, combien sont en négociation, combien convertis.

2. Pipeline de Vente (Stages)

Le pipeline est le parcours type qu'un prospect suit depuis le premier contact jusqu'à la signature. Chaque étape représente une phase du cycle de vente :

- Nouveau : prospect vient d'arriver dans la base

- Premier contact : on a réussi à le joindre

- Qualifié : il a un réel besoin et un budget

- Proposition envoyée : devis transmis

- Négociation : discussion sur les termes

- Gagné : signature obtenue

- Perdu : prospect non converti

Le système doit permettre de faire glisser facilement un prospect d'une étape à l'autre, et de visualiser combien sont bloqués à chaque niveau pour identifier les goulots d'étranglement.

3. Interactions Multi-Canaux

C'est l'historique de TOUTES les communications avec chaque prospect. Chaque fois qu'un commercial appelle, envoie un email, un message WhatsApp, ou prend une note, cela doit être enregistré. L'objectif est triple :

Traçabilité : Savoir exactement ce qui a été dit et quand. Si un commercial part en congé, son collègue peut reprendre le dossier en consultant l'historique.

Performance : Analyser combien d'appels en moyenne sont nécessaires avant une conversion, quel type de message fonctionne le mieux.

Continuité : Ne jamais recontacter un prospect pour lui poser les mêmes questions. Tout est consigné.

4. Session d'Appels en Série (Call Slider)

C'est la fonctionnalité phare pour la productivité commerciale. L'idée est de transformer la prospection téléphonique en un processus fluide et rapide.

Le commercial lance une session d'appels. L'écran affiche une "carte" avec toutes les infos du premier prospect : nom, entreprise, téléphone, historique des échanges précédents. Il clique sur "Appeler", passe son coup de fil, et dès qu'il raccroche, il sélectionne le résultat en UN CLIC (intéressé, pas intéressé, rappeler plus tard, etc.), ajoute éventuellement une note rapide, et valide. Immédiatement, la carte du prospect suivant s'affiche.

Plus besoin de naviguer entre plusieurs pages, chercher le numéro, ouvrir un formulaire. Tout est optimisé pour enchaîner les appels sans friction. Un commercial peut ainsi passer de 15-20 appels/heure à 40-50 appels/heure.

5. Gestion des Rendez-vous

Quand un prospect est qualifié, on planifie souvent une démonstration ou une réunion. Le système doit intégrer un calendrier pour :

- Planifier des RDV avec date, heure, durée, lieu (physique ou visio)

- Envoyer des rappels automatiques (email 24h avant, notification 1h avant)

- Marquer le RDV comme "effectué" ou "annulé"

- Lier le RDV au prospect concerné dans la timeline

🚀 Fonctionnalités Avancées pour Maximiser l'Efficacité

Timeline Unifiée

Imaginez un fil d'actualité Facebook, mais pour un prospect. Quand on ouvre sa fiche, on voit chronologiquement TOUT ce qui s'est passé :

- Hier 14h30 : Appel passé, durée 12 min, résultat "Intéressé"

- Hier 15h : Email envoyé "Proposition commerciale"

- Avant-hier : Note ajoutée "Demande devis pour 50 licences"

- Il y a 3 jours : WhatsApp envoyé "Bonjour, suite à notre échange..."

- Il y a 1 semaine : Premier contact téléphonique

Cette vue permet de comprendre immédiatement où en est la relation avec ce prospect sans devoir fouiller dans plusieurs onglets.

Campagnes d'Appels Structurées

Au lieu d'appeler les prospects au hasard, on peut créer des campagnes organisées :

- Nom : "Relance clients inactifs Q4 2025"

- Objectif : Réactiver 100 anciens prospects

- Script d'appel : "Bonjour [Nom], nous avons amélioré notre offre..."

- Liste de prospects : Import d'un fichier Excel avec 100 contacts

Le système assigne tous ces prospects à la campagne. Quand le commercial lance la session d'appels, il appelle uniquement les prospects de cette campagne, en suivant le script suggéré. Le système suit automatiquement la progression : 23 appelés sur 100, 8 intéressés, 12 à rappeler, 3 pas intéressés.

À la fin, on peut générer un rapport : taux de réponse, taux de conversion, temps moyen par appel, meilleur moment pour appeler.

Import Massif de Contacts

Un commercial reçoit souvent un fichier Excel avec des centaines de leads (salon professionnel, achat de base de données, partenariat). Le système doit permettre de glisser-déposer ce fichier, mapper les colonnes (colonne A = nom, colonne B = entreprise, colonne C = téléphone), et créer automatiquement tous les prospects en 10 secondes au lieu de 2 heures de saisie manuelle.

Suggestions Intelligentes

Le système analyse le résultat de l'appel et suggère la prochaine action logique :

- Résultat = "Très intéressé" → Suggestion : "📄 Envoyer un devis maintenant"

- Résultat = "Rappeler dans 1 semaine" → Suggestion : "🗓️ Planifier rappel pour le [date pré-remplie]"

- Résultat = "Veut une démo" → Suggestion : "📅 Proposer RDV visio"

Cela guide le commercial sur les meilleures pratiques et évite d'oublier des suivis importants.

Dictée Vocale pour les Notes

Pendant ou juste après un appel, le commercial a souvent beaucoup d'informations à noter : besoins exprimés, objections, budget mentionné, concurrents cités, date de décision. Au lieu de tout taper au clavier (long et fastidieux), il clique sur le micro et parle : "Client intéressé par la formule Premium, budget 5000 euros, veut comparer avec Salesforce, décision fin janvier".

Le système convertit automatiquement cette parole en texte écrit et l'enregistre comme note liée à l'interaction. Gain de temps considérable et capture plus fidèle de l'échange.

Mode Hors Ligne

Les commerciaux travaillent parfois dans des zones sans bonne connexion (déplacements en train, salons professionnels). Le mode hors ligne permet de continuer à enregistrer les appels et interactions. Toutes les données sont stockées localement dans le navigateur. Dès que la connexion revient, le système synchronise automatiquement tout avec le serveur central. L'équipe peut ainsi travailler sans interruption.

Raccourcis Clavier et Actions Rapides

Pour les power users, chaque clic compte. Des raccourcis comme :

- Ctrl+N : Créer un nouveau prospect sans quitter la page actuelle

- Ctrl+Enter : Valider n'importe quel formulaire

- Flèche droite : Passer au prospect suivant dans le slider

- Ctrl+K : Recherche universelle

Et des boutons d'action rapide directement dans les listes :

- 📞 Icône téléphone : Ouvre directement ce prospect dans le call slider

- 📧 Icône email : Modal rapide pour envoyer un email sans changer de page

- 🗓️ Icône calendrier : Planifier un RDV en 2 clics

🎯 Conversion en Clients

Quand un prospect signe, il devient un client. Cette conversion doit être matérialisée dans le système :

- Bouton "🎯 Convertir en client" qui crée une fiche client liée au prospect d'origine

- Conservation de tout l'historique de prospection

- Passage dans une section "Clients" séparée avec des fonctionnalités différentes (facturation, support, renouvellements)

- Statistiques de performance : temps moyen entre premier contact et signature, nombre d'interactions nécessaires, source des meilleurs prospects

💡 Philosophie du Module : Zéro Friction

Toute l'approche de cette Phase 2 repose sur un principe : éliminer chaque seconde perdue. Dans la prospection commerciale, le temps c'est littéralement de l'argent. Si un commercial perd 30 secondes à naviguer entre des pages pour chaque appel, et qu'il fait 50 appels par jour, c'est 25 minutes perdues quotidiennement, soit plus de 2 heures par semaine.

Le CRM doit être un accélérateur, pas un frein administratif. C'est pourquoi chaque fonctionnalité est pensée pour :

- Minimiser les clics : 2 clics maximum pour toute action courante

- Automatiser : Calculs, suggestions, pré-remplissages

- Visualiser : Graphiques, couleurs, icônes pour comprendre en un coup d'œil

- Fluidifier : Transitions douces, pas de rechargements de page, feedbacks instantanés

L'objectif final : que le commercial passe 80% de son temps à PARLER aux prospects, et seulement 20% à utiliser l'outil, au lieu de l'inverse.